# B 模块交付物清单

研报纠错助手 · PDF 解析模块（成员 B）

这份清单把分工文档里与 B 相关的三处要求逐条拆成可验收的交付物：表 0 的分工条目要求交付“解析模块、字段表与定位数据”；表 2 的验收条件要求“首对 PDF 可完整提取并定位页码，解析失败有清单”；表 4 的最终提交清单里，B 还负责在 10 月 15 日前“提供来源”，由 E 整理成评测记录。下面按交付物、验收标准、当前状态三列对照，缺口与待办写在第五节。

# 一、交付物总表

| 序号 | 交付物 | 内容说明 | 对应要求 | 截止日期 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解析模块（代码） | pdfparse/ 下的完整源码：引擎适配、数据契约、质检、日志、导出、检索、可视化页面 | 表 0 个人交付物；表 4 可运行工具与代码 | 10 月 13 日 | 已完成，待按 A 冻结字段对齐 |
| 2 | 字段表（B 侧映射） | 解析结果到统一字段的映射：公司、指标、数值、单位、期间、口径、文件及页码 | 表 0 个人交付物；A 于 9.23 冻结字段表 | 9 月 26 日首版 | 已完成（docs/B侧字段映射表.docx） |
| 3 | 定位数据与高亮能力 | 每个区块的页码与坐标；表格到单元格、文本到句子；一键生成带框页面图 | 表 2 验收：可完整提取并定位页码 | 9 月 26 日 | 已完成 |
| 4 | 解析失败清单 | 逐页质量报告与失败页复核队列，含判定原因（乱码率、文字密度、双引擎一致度等） | 表 2 验收：解析失败有清单 | 9 月 26 日 | 已完成 |
| 5 | 启动与复现说明 | REPRODUCE.md、运行命令、依赖锁定、离线复现与自检步骤 | 表 4 可运行工具、代码与启动说明 | 10 月 13 日 | 已完成 |
| 6 | 第三方与合规说明 | THIRD_PARTY.md：组件名称、版本、来源、许可证、使用范围；密钥与数据不进仓库 | 竞赛规则第 5、6 条 | 10 月 13 日 | 已完成 |
| 7 | 来源目录 | 解析用到的研报与财报来源清单：文件名、来源渠道、对应公司与期间、可公开性 | 表 4：B 提供来源，E 整理测试（10.15） | 10 月 15 日 | 已完成（docs/解析样本来源目录.docx，财报来源待补） |
| 8 | 可视化验证页面 | 上传研报即出结果：指标卡、逐页质量表、证据高亮图、检索与对比、产物下载 | 支撑表 2 演示与 E 的验收 | 10 月 3 日可用版 | 已完成 |
| 9 | 模块文档与选型记录 | 开源方案调研报告、推进方案、真实研报试跑记录、知识库接入说明 | 支撑项目说明与答辩 | 随时更新 | 已完成 |

# 二、验收标准（对应分工文档表 2）

| 验收条件（原文） | 本模块的对应指标 | 当前实测 |
| --- | --- | --- |
| 首对 PDF 可完整提取并定位页码 | 文本与表格抽取完整；每个区块带页码与坐标；可生成带框页面图 | 四份公开研报 195 页，0 失败页；区块 100% 带坐标 |
| 解析失败有清单 | 逐页状态 ok / warn / fail，附原因；失败页进复核队列 | 质量报告与复核队列已产出，扫描件判 fail 并提示走 OCR |
| 与冻结字段一致 | 输出字段覆盖公司、指标、数值、单位、期间、口径、文件及页码 | 文件与页码已覆盖；其余字段由 C 从结构化结果中提取，需字段表对齐 |
| 证据可回溯 | 结论可定位到文件、页码、区块，必要时精确到句或单元格 | 支持页码 + 坐标 + 句子坐标 + 单元格坐标四级定位 |

# 三、与队友的接口

| 对接方 | 我提供什么 | 格式 | 约定 |
| --- | --- | --- | --- |
| A（产品与统筹） | 字段表、启动说明、进度与风险 | 文档 + 表格 | 字段变更由 A 统一通知，改动同步看板 |
| C（核查逻辑） | 页级块级解析结果与质量报告 | parse_result.json、blocks.jsonl、quality_table.csv | 只引用 ok / warn 页；引用必须带页码与坐标；表格到单元格 |
| D（前端与导出） | 原文高亮参数 | 页码、坐标、页面尺寸（左上原点，单位为点） | 按渲染缩放换算；高亮不稳定时退化为页码加原文摘录 |
| E（测试与交付） | 来源目录、失败清单、可复现命令 | 表格 + REPRODUCE.md | 来源与授权说明由 B 提供、E 整理 |

# 四、时间节点（对应分工文档表 1 与表 4）

| 日期 | 阶段交付 | B 的具体动作 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 月 26 日 | 各模块首版完成，开始换真实数据 | 解析模块首版：抽取、页码坐标、失败清单 | 已完成 |
| 10 月 3 日 | 首个从上传到查看的可用版本 | 解析真实 PDF、可视化页面可用、与 C 对齐字段 | 解析与页面已完成，字段待对齐 |
| 10 月 9 日 | 完整操作流程可独立演示 | 处理异常 PDF（加密、扫描、损坏页） | 扫描件已覆盖，其余待抽样 |
| 10 月 13 日 | 功能完整工程版本 | 冻结代码、补齐启动说明与第三方清单 | 待办 |
| 10 月 15 日 | 来源目录、标注样例与评测记录 | 提供研报与财报的来源清单 | 研报来源已登记，财报来源待与 C 确认 |

# 五、缺口与待办

• 字段表已完成（docs/B侧字段映射表.docx）：明确每个统一字段取自解析结果的哪一层、取值方式与边界，并写清本模块只做事实层、不做单位换算与口径判定。请 A、C 复核后确认冻结。

• 来源目录已完成（docs/解析样本来源目录.docx）：四份研报来源已登记；财报与公告来源需与 C 确认后补入，10 月 15 日前交 E。

• 失败清单已固化：`report` 命令除质量汇总外，还会在原目录导出 failure_list.csv（文档、页码、状态、原因、建议动作），E 可直接作为测试记录引用。

• 异常文件覆盖：加密 PDF、损坏文件、超大文件的处理方式需要补测并写进启动说明，这是 10 月 9 日“异常 PDF”那项的具体落点。

# 六、风险与降级方案（对应分工文档“进度不足时的取舍”）

| 风险 | 影响 | 降级方案 |
| --- | --- | --- |
| PDF 高亮不稳定 | 演示时定位不清 | 按分工文档约定，退化为“页码 + 原文摘录”，坐标与页面图作为增强项 |
| 复杂版式（无框表格、双栏、图表文字） | 表格结构或阅读顺序不精确 | 表格默认只展开线框结构，无框表用 hybrid 策略按需开启；顺序问题如实标注为已知边界 |
| 扫描件占比高 | 文本层缺失导致不可用 | 已接入 OCR 兜底；仍不达标时按失败页处理并提示人工核对 |
| 模型端点不可用 | 视觉模型抽检与知识库语义检索不可用 | 抽检可关闭，主流程不受影响；知识库退回内置离线检索（BM25 + 回链） |