# PDF 解析模块推进方案

对齐竞赛交付要求的工作主线、交付物清单与时间安排

竞赛规则里有三条直接压在解析模块身上：运行环境封闭或半封闭且全过程留痕，交付与展示版本一致的完整源码和依赖，第三方成果必须逐项登记来源、版本与许可证。这意味着解析模块不能停在“能跑出结果”这一步，必须同时满足可核验、可追溯、可复现。这份方案把要求翻译成具体的交付物和检查点，并给出三周的推进顺序，供组会和答辩使用。

# 一、推进主线

先定契约与合规，再写流水线，最后打包。下一步不是先写解析代码，而是先定契约和合规边界，再做流水线，最后统一打包。顺序颠倒会把返工集中在最后一周，而交付物本身是评分项，不能靠临时拼凑。

• 第一优先：把数据契约定下来。页码与坐标是必填字段，还要加上引擎、版本、参数、模型哈希这些溯源信息。

• 第二优先：把链路全本地化。任何把研报发给外部接口的做法都不符合封闭环境要求，包括商业解析服务和在线模型接口。

• 第三优先：把留痕做成机制。文件访问、工具调用、计算过程、结果生成四类记录在流水线里自动产生，而不是事后补写。

• 第四优先：把交付物当成产品。源码、依赖、运行说明、第三方清单、评测报告，缺一项就是一个失分点。

# 二、竞赛条款对解析模块的硬约束

把六条要求逐条落到解析模块，需要交的东西其实很明确。

| 竞赛条款 | 对解析模块的具体要求 | 需要交付的东西 |
| --- | --- | --- |
| 至少一个大模型做核心推理，鼓励国产 | 解析环节可承担页面理解与表格语义校验，用国产视觉语言模型本地推理，如 MinerU 内置视觉模型、PaddleOCR-VL、DeepSeek-OCR、Qwen 视觉系列 | 模型调用封装、权重离线下载脚本、调用说明与版本登记 |
| 成果须为结构化数据、表格或分析报告 | 所有输出必须落成 JSON、表格或报告，模型输出也要转成结构化字段，不能只留对话 | 解析结果 JSON 契约、质量报告模板、可导出表格 |
| 封闭环境运行，完整记录访问与调用 | 全本地链路，禁用外部接口；解析过程产生访问、调用、计算、结果四类记录 | 日志规范、记录中间件、运行清单 manifest |
| 提交与展示一致的源码、依赖与运行说明 | 解析模块要能被评审单独复现，一条命令跑通输入到输出 | REPRODUCE.md、依赖锁定文件、容器或环境快照 |
| 第三方权重与商业软件可不交源码，须说明名称版本调用方式使用范围 | 模型权重不进代码仓库，用脚本按固定版本下载并校验哈希 | THIRD_PARTY.md 中的权重条目、下载与校验脚本 |
| 第三方开源项目须列明名称版本来源许可证与使用范围 | 逐项登记解析链路用到的每个开源项目，并标注许可证义务 | THIRD_PARTY.md、许可证合规自检清单 |

另外，作品设计要求里的“区分事实、推论与观点”和解析直接相关：解析结果属于事实层，必须能精确指回原文位置；模型对内容的判断属于推论层，要单独标注，不能混在解析文本里。解析模块的定位可以概括为：为后端的核查与推理提供带位置、带质量标记的证据原料。

# 三、五步推进计划

| 步骤 | 时间 | 要做的事 | 产出与验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步 锁定本地化与合规边界 | 第 1 到 2 天 | 确认现场机器、网络与 GPU 条件；把所选引擎的权重与依赖全量离线下载并校验哈希；在配置里显式关闭一切外部接口 | 《运行环境与合规说明》+ 断网可跑通的验证记录 |
| 第二步 定义可追溯数据契约 | 第 2 到 4 天 | 确定页级与块级字段，页码和坐标设为必填；加入引擎、版本、参数、模型哈希、运行编号；约定坐标系与单位 | JSON Schema、数据类定义、含正反例的样例文件 |
| 第三步 搭建解析流水线 | 第 3 到 6 天 | 主引擎跑版面与表格，轻量引擎读原生文本层做对照，扫描件走视觉模型分支，跨页表格按表头与列结构合并 | 解析服务、命令行入口、单篇解析报告 |
| 第四步 实现失败识别与质量分 | 第 5 到 8 天 | 落地确定性检查、双引擎交叉校验、视觉抽检三层机制，输出页面状态与原因，失败页进入复核队列 | 质量分模块、质量报告、失败样例集 |
| 第五步 日志、复现与交付打包 | 第 7 到 12 天 | 接入四类结构化日志与运行清单，固化依赖，写运行说明与第三方清单，在自建小测试集上跑评测 | 日志与 manifest、REPRODUCE.md、THIRD_PARTY.md、评测报告 |

第一步里的断网验证容易被忽略，但它是最省事的自证方式：拔掉网线还能完整跑通一篇研报，封闭环境这条要求就直接满足了。注意部分解析引擎首次运行会联网拉取权重，必须提前离线化。

# 四、可追溯的数据契约

这是整个模块的核心交付物，建议直接写成 JSON Schema 并用数据类做校验。字段设计围绕两件事：能不能指回原文，以及能不能复现这一次解析。

{
  "run_id": "20260924T1030Z_7f3a91",
  "doc": {"doc_id": "600XXX_2025H1",
          "source_path": "data/raw/600XXX_2025H1.pdf",
          "sha256": "...", "total_pages": 42},
  "engine": {"name": "mineru", "version": "4.0.2",
             "strategy": "advanced", "model": "MinerU2.5-VLM",
             "model_sha256": "...", "params": {"lang": "ch"},
             "started_at": "2026-09-24T10:30:12+08:00",
             "duration_s": 18.4},
  "pages": [
    {"page": 12, "page_size": [595.0, 842.0], "status": "ok",
     "quality": {"text_coverage": 0.94, "garbled_ratio": 0.0007,
                 "engine_agreement": 0.97},
     "blocks": [
       {"block_id": "p12_b3", "type": "text", "order": 3,
        "bbox": [72.0, 310.5, 523.0, 402.8],
        "text": "公司 2025 年上半年营业收入同比增长 18.6%..."},
       {"block_id": "p12_t1", "type": "table",
        "bbox": [72.0, 430.0, 523.0, 690.0],
        "caption": "表 3 主要财务指标", "source_note": "公司半年报",
        "cells": [{"row": 0, "col": 0, "text": "指标",
                    "bbox": [72.0, 430.0, 180.0, 452.0]}]}
     ]}
  ],
  "quality_report": {"status": "warn", "failed_pages": [17],
                     "reasons": {"17": ["text_coverage=0.21"]}}
}

• run_id：一次解析的唯一编号，日志、产物、报告共用，是追溯的索引键。

• engine 区块：引擎名、版本、档位、模型名与权重哈希、参数、起始时间与耗时，复现时需要逐项对齐。

• page_size 与 bbox：单位为点（1/72 英寸），原点在页面左上角，与 pdfplumber 的口径一致；前端高亮按渲染缩放比换算。

• status 与 quality：失败识别的载体，页级给出状态与三项指标，块级默认继承页面状态。

• source_note：保留研报里标注的数据来源，核查时可以区分原始出处与分析结论，呼应事实与推论的区分要求。

# 五、日志与可复现机制

追溯要求靠四类结构化日志加一份运行清单实现，全部写在流水线内部，自动产生、按行追加、可直接被审计。建议统一用 JSON Lines，字段固定，便于评审用脚本核对。

| 日志类型 | 记录内容 | 示例字段 |
| --- | --- | --- |
| 文件访问 access.jsonl | 每一次读写文件的动作 | 时间、动作、路径、哈希、触发者 |
| 工具调用 tools.jsonl | 每一次解析器或模型调用 | 时间、工具名、版本、参数、退出码、耗时 |
| 计算过程 compute.jsonl | 每一次指标计算与规则判定 | 时间、操作名、输入、阈值、结果 |
| 结果生成 results.jsonl | 每一次产物落盘 | 时间、产物路径、行数、哈希 |
| 运行清单 manifest.json | 一次运行的环境与版本快照 | 代码提交号、依赖锁文件哈希、模型权重哈希、镜像摘要、机器规格、随机种子 |

复现入口建议做成两条命令：解析命令按用例生成产物与日志，校验命令比对上次产物的哈希，一致即通过。现场演示时跑的就是同一条命令，这样“展示版本与提交源码一致”这条要求可以当场证明。

make parse CASE=600XXX_2025H1      # 产出 out/ 与 logs/
make verify CASE=600XXX_2025H1     # 比对产物 sha256，一致则通过
make report CASE=600XXX_2025H1     # 生成解析质量报告（表格形式）

# 六、解析失败的判定与输出

失败通常以沉默的方式出现，所以要有明确阈值。建议按下列指标逐页打分，先用保守阈值保证不漏报，再用测试集调参降低误报。

| 检查项 | 建议阈值 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 页码与坐标完整性 | 任一区块缺少页码或边界框 | 失败 |
| 页数一致性 | 解析页数不等于原始 PDF 页数 | 失败 |
| 乱码率 | 替换字符与异常编码占比高于百分之一 | 失败 |
| 正文密度 | 带文本层页面低于每千平方点两百字符 | 警告 |
| 双引擎一致性 | 归一化相似度低于零点八五（低于零点六判失败） | 警告 |
| 表格结构 | 同一张表内列数不一致或单元格大面积空缺 | 警告 |
| 阅读顺序 | 块顺序与坐标顺序冲突，或标题层级异常跳变 | 警告 |

判定结果汇总成质量报告，包含每页状态、原因、失败页清单与整体统计，报告本身是表格形式，可以直接放进最终分析报告。失败页导出页面图与两套解析文本对照，进人工复核队列，人工复核结论再回流成测试样本。

下游使用规则要在接口里写死：核查与推理只允许引用状态为正常或警告的页面，失败页只提示解析异常。这条规则既避免解析错误被放大成业务误判，也正好体现作品设计要求的风险审慎。

# 七、第三方使用登记表

按规则六逐项登记，版本号在打包时用实际安装版本回填。权重与商业软件不提交，但必须写明名称、版本、调用方式与使用范围，并提供离线下载与哈希校验脚本。

| 名称 | 版本 | 来源 | 许可证 | 使用范围 | 提交方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MinerU | 4.0.x | GitHub opendatalab/MinerU | Apache-2.0 附加条款 | 本地解析主引擎（版面、表格、公式） | 提交调用代码，不提交权重 |
| MinerU 视觉模型权重 | 按模型卡片 | HuggingFace 或 ModelScope | 以模型卡片为准 | 版面理解与 OCR 推理 | 提供离线下载与哈希校验脚本 |
| Docling | 2.x | GitHub docling-project | MIT | 备选主引擎与交叉校验 | 依赖声明 |
| PaddleOCR 结构解析 | 3.x | GitHub PaddlePaddle | Apache-2.0 | 表格单元格与扫描件增强 | 提交调用代码 |
| PyMuPDF | 1.2x | 官方仓库 | AGPL-3.0 双许可 | 原生文本层对照 | 仅作对照；若需规避许可义务可改用 pdfplumber |
| pdfplumber | 0.11.x | GitHub jsvine/pdfplumber | MIT | 轻量文本与表格抽取 | 依赖声明 |
| OpenViking | 0.3.x | GitHub volcengine/OpenViking | AGPL-3.0 | 知识库与检索（不包含其商业解析接口） | 作为第三方组件单独说明 |
| RAGFlow | 0.2x | GitHub infiniflow/ragflow | Apache-2.0 | 知识库备选方案 | 作为第三方组件单独说明 |
| OmniDocBench | 1.x | GitHub opendatalab/OmniDocBench | Apache-2.0 | 评测指标口径参考 | 引用指标定义，说明评测方法 |

两条需要提醒团队：MinerU 的附加条款要求在对外提供在线服务时显著标注来源，并设定了商业许可阈值；AGPL 类项目如果被修改并对外分发，需要提供修改后的源码，本次提交本身开放源码，影响有限，但如果后续产品化，建议把 PyMuPDF 换成 pdfplumber、把 AGPL 组件换成 MIT 或 Apache 许可的替代品。

# 八、与队友的接口对齐

解析模块的边界要提前说清楚，否则后端的核查模块会各自写一套读取逻辑，最后对不上。建议在一次组会上直接确认下表。

| 对接方 | 我提供什么 | 格式 | 约定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核查与比对模块 | 页级块级解析结果加质量报告 | JSON Lines 加 JSON | 只引用正常或警告页；引用必须带页码与坐标 |
| 知识库模块 | 切片文本与元数据 | JSON Lines | 页码与坐标写入元数据，便于从答案回链到原文 |
| 前端与演示 | 原文高亮所需参数 | 页码、坐标、页面尺寸 | 左上角原点、单位为点，按渲染缩放换算 |
| 日志与审计 | 四类日志与运行清单 | JSON Lines 加 JSON | 与解析产物共用 run_id，可交叉检索 |
| 全队交付 | 解析相关的第三方登记条目 | 表格 | 由我维护，统一并入项目说明 |

# 九、需要确认的问题

下面五个问题会直接改变技术路线，建议在下次组会上一次问清。

• 现场网络条件：比赛现场是否提供外网，是否要求完全离线运行。这决定权重必须提前离线打包还是可以现场下载。

• 算力规格：现场机器是否配备图形处理器、显存多大。这决定本地视觉模型能否上，以及解析档位怎么选。

• 模型要求口径：是否强制使用国产模型、是否允许调用云端接口。这影响引擎选择与第三方登记方式。

• 最终交付形态：是分析报告、系统演示还是两者都要，是否需要现场点击回溯原文位置。这决定坐标高亮做到什么程度。

• 许可证尺度：评审对 AGPL 组件的态度，是否需要把链路控制在 MIT 与 Apache 许可范围内。

# 十、现场演示与答辩要点

• 最有说服力的一段演示，是当众展示解析失败被系统识别出来的过程：同页渲染图、主引擎输出、对照引擎输出、质量分与判定原因并列呈现。

• 第二条演示线索是从核查结论回跳到原文位置，点击结论直接高亮到具体页面的具体区块，这直接回应证据支撑充分性。

• 答辩时主动区分层次：解析输出是事实层，模型判断是推论层，失败页不进入自动结论，体现风险审慎。

• 主动说明第三方边界：哪些是开源组件、版本是多少、用在哪里、哪些是自研，比被动回答更安全。

• 准备好复现演示：现场执行同一条解析命令与校验命令，证明展示版本与提交源码一致。

# 十一、三周时间表

| 周次 | 解析模块任务 | 产出 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一周 | 环境与合规边界、数据契约、样例解析跑通 | 合规说明、JSON Schema、样例产物 | 断网跑通一篇研报 |
| 第二周 | 解析流水线、失败识别与质量分、跨页表格处理 | 解析服务、质量报告、失败样例集 | 质量分可解释、可复核 |
| 第三周 | 日志与复现机制、评测、交付文档与演示脚本 | REPRODUCE、THIRD_PARTY、评测报告、演示脚本 | 评审可独立复现 |

三周里真正决定成败的是第一周的契约设计。契约定得准，后面两周基本是填充实现；契约含糊，第三周会同时面对返工、文档和演示准备。